TESTPLAN
Project-Matfröjd
1. Introduktion
1.1 Syfte och Omfattning
1.2Role and Responsiblilities
1.2 Referenser
2. Testobjekt
2.1 Inkluderat
2.2 Exkluderat
3. Teststrategi Matfröjd.se

4. Acceptanskriterier

5. Leverabler

6. Testmiljö
6.1 Testing tools

7. Testuppgifter

8. Personalresurser och utbildningsbehov

9. Tidsplan och kostnadsförslag

10. Risker och ovissheter som kan påverka uppdraget

1 Introduktion
17.02.20 ger Mikael oss Matfröjd.se i uppdrag till Singh/Kaur Test att utföra tester på deras webbsida Marfröjd.se. Bakgrunden är att informationen på sidan ska gås igenom en gång om året för att säkerställa att den kontinuerliga uppdateringen är gjord på ett tillfredsställande sätt.

1.1 Syfte och Omfattning:

Testplan Matfröjd är en dokumentation av testplaneringen av uppdraget från Matfröjd. Testplanen ska också fungera som underlag vid avstämning med uppdragsgivare om att vi är överens om upplägget av testningen.
1.2Role and Responsiblilities:
    • QA Analyst-Amarjot Kaur
    • Test Manager-Harkanwal Singh
    • Developers:External

2 Inkluderat
Information om Matfröjd.
- Claims testing
- Reliability testing
- Usability testing
- Stress testing
- Risk testing
- Prestanda testing
- Scriptade testfall
- Utforskande testning
Chrome

2.1 Exkluderat
- Mobil och tablet
- Operativsystem och webbläsare som inte är definierade i 2.1.
- Security testing
- Automatiserad testning

3 Teststrategi

Sidan ska testas för att säkerställa att människor i behov av Matinspration får rätt information Testfallen som rör Knappar kommer att skrivas utifrån användarperspektiv. Normalt användande ( mönster och sekvenser av input som produkten vanligen kommer att möta), slarvigt användande ( mönster av input som är resultat av okunnighet, misstag och slarv), och extremt användande (provocerande mönster och sekvenser, input som utmanar programmet).

Reliability Testing

Testa sökrutan/Knappar att input = output, dvs om input är ’Macka ska bara Macka visas.
Stress Testing
- Testa sökrutan för stora värden, randvärden, tecken och språk.
- Testa sökrutan för snabb uppdatering, snabba klick
- Testa Menyn.
- Testa knappar Recept, HandlingsLista, Favoriter, Skafferi.

Usability Testing
Använda produkten ur kundsperspektiv.
Scenario Testing

Använda produkten på samma sätt på olika sorters operativsystem och enheter samt se till att resultatet inte ändras beroende på operativsystem.

Risk Testing
- Återkommande fel i tidigare versioner.
- Kontakt med utvecklarna gällande välkända fel eller eventuella fel som kan uppstå i framtiden.
- Ser över gamla buggrapporter och gamla problem.

4 Acceptanskriterier
Testuppdraget har uppfylls när följande punkter är avklarade:
- Samtliga testfall är genomförda.
- Alla buggar och avvikelser är rapporterade.
- Testresultat är dokumenterat och rapporterat i en slutrapport.

5 Leverabler
- Testplan med Teststrategi
- Avvikelserapporter
- Slutrapport

6 Testmiljö
Testmiljön är live under systemtest. Testmiljö vid omtest och regressionstest enligt senare överenskommelse.
Testmiljön är befintlig och behöver inte kompleteras.
- http://www.matfröjd.se
  Windows 10 Google chromer Version 84.0.4147.125 (Officiell version) (64 bitar)
  6.1 Testing tools
- Requirements Tracking Tool-Jira
- Bug Tracking Tool-Jira
- Automation Tools-Cypress
- Manual Testing documented on excel sheet

7 Testprocess
- Analys av uppdrag
- Förankring av analys med MAtfröjd.se
- Framtagning av Testplan
- Förankring av Testplan med MAtfröjd.se
- Framtagning av Teststrategi
- Framtagning av Testspecifikation med testfall
- Exekverande av test, avvikelserapportering
- Felrättning och omtest, eventuella iterationer
- Regressionstest/Systemtest beroende på omfattning av avvikelser
- Testresultat godkänt
- Dokumentation över arbetet levereras
- Tillsammans med kund besluta hur avvikelser ska dokumenteras i avvikelsesystemet.

9 Tidsplan och kostnadsförslag

1000kr/timme , 8h/dag, 10 dagar * 2 testare = 160000kr

10. Tools
Teams: Chattbaserat verktyg som samlar Alla, konversationer, möten, filer, anteckningar och innehåll på en och samma plats. Utgör själva navet för samarbetet – du behöver inte öppna olika program för att komma åt funktionerna. Fantastisk
Jira: projektärendehantering som inte är helpdesk/support - interna projekt och aktiviteter, verksamhetsutveckling mm. JIRA service desk används för inkommande supportärenden till IT-enheten.
Cypress: Jämnförs oftast med Selenium, Cypress är mkt enklare, snabbare, bättre pålitligare test.
Man kan köra End to End Test, integrations Tester samt Unit Tester. öppen källkod, lokalt installerad Test Runner vilket innebär att vi behöver inte skapa en Test runner som vi behöver göra på en annan verktyg så som selenium och en Dashboard-tjänst för inspelning av dina tester.

Bästa funktionerna med Cypress är följande.

Tidsresa: Cypress tar ögonblicksbilder när test körs. Man kan hålla muspekaren över kommandon i kommandologgen för att se exakt vad som händer i varje steg.

Felsökbarhet: Man behöver inte gissa varför resultatet har blivit som den blivit. Felsökning går super snabbt.

Automatisk väntan: Behöver ej lägga in vänte tider.

Skärmdumpar och videor: Visa skärmdumpar som tagits automatiskt vid misslyckande, eller videor från hela testpaketet när de körs från CLI

Testning i flera Webläsare: Firefox, Chrome, Edje samt Electron

Microsoft EXCEL:
Enkelt att skapa rutor med text, siffror och formler som anger beräkningar.
Det är oerhört värdefullt, använder det för att registrera utgifter och inkomster, planera budgetar, kartlägga data och kortfattat presentera skatteresultat. Riktigt bra.

GitHUB:
Github är en webbaserad plattform som används för versionskontroll. Git förenklar processen att arbeta med andra människor och gör det enkelt att samarbeta i projekt. Teammedlemmar kan arbeta med filer och enkelt slå samman sina förändringar med projektets huvudgren.

UserStories
1. As a Admin i would like to test the Search function so that i can find my Recipes Easily./PASS
2. As a Admin i would like to test the Search function with Uppercase and lowercase letter so that i am able to find the right recipe.FAIL
3. As a Admin i would like to test the Search function with diffrent Numbers ,Symbals, hashtag in my search so that i am able to find the right recipe./FAIL
4. As a Admin i would like to test the meny button so that it works as expected. FAIL
5. As a Admin i would like to test the Click button Recept so that i can find inspiration.PASS
6. As a Admin i would like to test the Click button Handlingslista so that i can see my shopping list.PASS
7. As a Admin i would like to test the Click button Favoriter so that i can find my favourit recipes.PASS
8. As a Admin i would like to test the Click button Skafferi so that i can add Cooking product to my List.PASS
9. As a Admin i would like to test the Search function in Skafferi so that i can add Ris Cooking products to my List.PASS
10. As a Admin i would like to test the Search function in Skafferi so that i can add RIT Cooking products to my List.PASS
9. As a Admin i would liketo test the link https://www.matfrojd.com/?dev so that it takes me to the right adress on Chrome.
10. As a Admin i would like to test the link https://www.matfrojd.com/?dev so that it takes me to the right adress on Firefox.

## Manual testing Test Steg
1. Analysis of the exact requirement
2. Creation of the test plan
3. Creation of the test script case
4. Execution of the test case
5. Defect Logging
6. Defect Fix and Re-Verification